АДМИНИСТРАЦИЯ

СТРЯПУНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014 	                                                                                                                № 24

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Первичные

меры пожарной безопасности и благоустройство

территории» в рамках приоритетного

регионального проекта

«Первичные  меры пожарной безопасности

и благоустройство территории»

Руководствуясь  Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября  2013 № 1664-п « Об утверждении порядков предоставления   субсидий бюджетам   муниципальных образований Пермского края из бюджета  Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», на основании Решения Совета депутатов Стряпунинского   сельского поселения  от 10 декабря 2013 № 60 « Об утверждении бюджета Стряпунинского сельского поселения  на 2014 и плановый период 2015 и 2016 год, статьи 37 Устава  Стряпунинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории »  в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 1).

2. Утвердить объем расходов в разрезе объектов и мероприятий                                по приоритетному муниципальному проекту «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Стряпунинского

сельского поселения-

глава администрации Стряпунинского

сельского поселения                                                                                Ю.Н.Иванов

Приложение 1

к постановлению администрации

Стряпунинского

сельского поселения

от  13.03. 2014 № 24

Приоритетный муниципальный проект «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнительный орган местного самоуправления | Администрация Стряпунинского сельского поселения. |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава Стряпунинского сельского поселения – глава администрации Стряпунинского сельского поселения. |
| 1.4. | Цель проекта | Мероприятия, направленные на организацию первичных мер пожарной безопасности и благоустройства территории Стряпунинского сельского поселения с целью безопасного и комфортного проживания граждан в населенном пункте |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программа социально-экономического развития Стряпунинского сельского поселения, Постановление Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 № 1664-п « Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов» |
| 1.6. | Стоимость проекта | 698,70000 тыс. руб. |
| 1.7. | Сроки реализации проекта | 2014 год |
| 1.8. | Перечень мероприятий ПМП «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории » | Ремонт автодороги общего пользования ул.Энтузиастов с.Стряпунята. Ремонт автодороги общего пользования ул.Новостройка с.Стряпунята. |
| 1.9. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Повышение уровня первичных мер пожарной безопасности и благоустройства территории Стряпунинского сельского поселения: -приведение дороги в нормативное состояние; -повышение безопасности дорожного движения; -создание условий для проезда пожарной техники; -улучшение качества жизни на селе. |

2.Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации (2014г.) | Локально - сметный расчет | готов |
| 2.Ремонтные работы | Соответствие нормам и требованиям |  |

3.Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта (тыс. руб.) | В том числе источники (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| ПМП «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории » | 698,70000 | 524,00000 | 174,70000 |
| 1. Ремонт автодороги общего пользования ул.Энтузиастов с.Стряпунята. 2. Ремонт автодороги общего пользования ул.Новостройка с.Стряпунята | 297,90800 400,79200 | 223,40000 300,60000 | 74,50000 100,20000 |

4.Сведения о мероприятиях

| 4.1. | Адрес | с.Стряпунята Стряпунинского сельского поселения Краснокамского муниципального района. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. 4.2.1. 4.2.2. | Объёмы работ: Ремонт автодороги общего пользования ул.Энтузиастов с.Стряпунята Ремонт автодороги общего пользования ул.Новостройка с.Стряпунята | Протяженность участка дороги 480 м, ширина проезжей части 4 м. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала щебня из природного камня на площади 1920 м2. Протяженность участка автодороги 650 м ( от ул.Октябрьская у дома ул.Новостройка №2а до дома ул.Новостройка № 30), ширина проезжей части 4 м. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала щебня из природного камня на площади 2600 м2. |
| 4.3. | Сроки выполнения работ | 2014 г. |
| 4.4. | Заказчик | Администрация Стряпунинского сельского поселения |
| 4.5. | Генеральная подрядная организация | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |

Приложение 2

к постановлению администрации

Стряпунинского

сельского поселения

от  13.03. 2014  №24

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные  меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные  меры

пожарной безопасности и благоустройство территории»

| № п/п | Перечень мероприятий | Средства на реализацию мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) |
| 1. 2. | Ремонт автодороги общего пользования ул.Энтузиастов с.Стряпунята Ремонт автодороги общего пользования ул.Новостройка с.Стряпунята | 297,90800 400,79200 | 223,40000 300,60000 | 74,50000 100,20000 |
|  | ИТОГО: | 698,70000 | 524,00000 | 174,70000 |